ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

План разработки, архитектура, интерфейс и каталог показателей

Этапы, сроки, технологии, структура проекта, модель данных, экраны программы и полный каталог из 253 показателей

Документ 5 из 5 · План и каталог

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники

Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

1. Состав программы

2. План работ

3. Архитектура

3.1. Технологии

3.2. Структура проекта

3.3. Модель данных

3.4. Методы API

4. Интерфейс

4.1. Принципы

4.2. Экраны

4.3. Роли пользователей

5. Риски

6. Каталог показателей: сводка

7. Полный каталог показателей

GRD — Сухопутные войска (32)

AIR — ВВС и ПВО (28)

NAV — Военно-морские силы (25)

STR — Стратегические силы (18)

C4I — Космос, кибер, управление (20)

PER — Личный состав (19)

ECO — Экономика обороны (21)

IND — ОПК и технологии (24)

LOG — Логистика и мобилизация (23)

GEO — География и демография (15)

ALL — Союзы и присутствие (14)

GOV — Управление и опыт (14)

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

# 1. Состав программы

Программа «ИВМ Ланчестер–Осипов» состоит из пяти модулей. Первые два реализуют методику (документ 1), третий — коалиции (документ 3), четвёртый — анализ очагов (документ 4), пятый — работу с данными.

| Модуль | Назначение | Результат для пользователя |
| --- | --- | --- |
| Индекс военной мощи | 253 показателя → 12 столпов → ИВМ с ядерной осью, проекцией и интервалами | рейтинг, профиль страны, сравнение, чувствительность к весам |
| Модель боя | обобщённый Ланчестер–Хельмболд с подкреплениями, смешанный закон Дейчмана, залповая модель, стохастика | вероятности исходов, сроки, потери, требуемое соотношение сил |
| Коалиции | сборка коалиций с надёжностью ρ, долей сил s, удалённостью D и задержкой τ | баланс коалиций во времени, граф союзов |
| Монитор очагов | индекс напряжённости по парам государств, лента событий | карта напряжённости, переход к сценарию очага |
| Данные | импорт, проверка, достоверность, версии, справочник ВВТ, журнал экспертных оценок | заполненность, качество данных, воспроизводимость |

# 2. План работ

| Этап | Срок | Содержание | Результат и критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Спецификация | нед. 1–2 | утвердить столпы, роли, каталог, формулы, шкалы экспертных баллов, адмиралтейскую шкалу σ, классы союзов | методика v1.0; каталог заморожен |
| 1. Данные | нед. 3–6 | загрузка открытых источников (ВБ, МВФ, ООН, SIPRI, EIA, UCS, UCDP, V-Dem), шаблоны ручного ввода (IISS, экспертные оценки), справочник ВВТ (300–500 образцов), справочник договоров; пилот на 40 странах | панель 2015–2026 гг., заполненность пилота ≥ 85% |
| 2. Ядро индекса | нед. 5–8 | преобразования, импутация, столпы с α, CES, сдерживание, проекция, Монте-Карло, AHP, энтропия, PCA | тесты свойств формул; воспроизводимость по хэшу |
| 3. Модель боя и коалиции | нед. 7–11 | Хельмболд с подкреплениями, гетерогенная и залповая модели, Дейчман, стохастика, коалиционный модуль | совпадение с аналитическим решением квадратичного закона до 0,1% |
| 4. Интерфейс MVP | нед. 6–12 | перенос прототипа на React, API, карта мира, конструктор коалиций, редактор данных, AHP | MVP к 10-й неделе: рейтинг, профиль, сравнение, модель боя, коалиции на 40 странах |
| 5. Калибровка и валидация | нед. 11–14 | калибровка весов, α и ρ по войнам и сражениям, проверка на войнах 2022–2026 гг., сравнение с CINC, GFP, DOE, MMP, экспертный опрос | Brier и AUC не хуже DOE и MMP; τ Кендалла с экспертами ≥ 0,7 |
| 6. Монитор очагов | нед. 13–16 | индекс напряжённости, лента событий, интеграция с UCDP и ACLED | 20 очагов документа 4 с ежемесячным обновлением |
| 7. Масштаб и выпуск | нед. 15–20 | 200+ стран, временные ряды, отчёты DOCX/XLSX/PDF, роли и журнал, сборка под Windows, документация | версия 1.0 |

Команда: 1 методолог-аналитик, 1–2 разработчика Python, 1 фронтенд-разработчик, 3–5 экспертов на этапах 0, 5 и 6.

# 3. Архитектура

## 3.1. Технологии

| Слой | Технология | Почему |
| --- | --- | --- |
| Расчётное ядро | Python 3.12+: numpy, scipy (solve_ivp), pandas или polars, SALib | численные методы, ОДУ, Монте-Карло, анализ чувствительности |
| Хранилище | DuckDB (один пользователь) или PostgreSQL (команда) | аналитические запросы по панели «страна × показатель × год» |
| API | FastAPI | типизированные схемы, автодокументация |
| Интерфейс | React + TypeScript + Vite, ECharts, MapLibre GL, граф союзов (Cytoscape.js) | интерактивность, быстрые пересчёты |
| Импорт и экспорт | openpyxl, python-docx | работа аналитиков в Excel, отчёты в Word |
| Поставка | локальный веб-сервер или настольное приложение (Tauri или pywebview + PyInstaller) | работа в закрытом контуре |
| Тесты | pytest + hypothesis, Playwright | надёжность расчётов и интерфейса |

## 3.2. Структура проекта

lanchester-power/

├── docs/                    методика, валидация, Word-документы

├── data/

│   ├── indicators.csv       каталог показателей (источник истины), indicators.xlsx

│   ├── reference/           countries.csv, platforms.csv (ВВТ), treaties.csv (союзы), anchors.csv

│   ├── raw/                 выгрузки источников с хэшем

│   └── processed/           panel.parquet: страна × показатель × год × {value, σ, флаг}

├── core/                    пакет lanmil

│   ├── etl/                 worldbank, imf, sipri, un, eia, ucdp, manual_xlsx

│   ├── quality.py, transform.py, impute.py

│   ├── weights/             ahp, entropy, pca, calibrate

│   ├── index.py             столпы, CES, сдерживание, проекция

│   ├── coalition.py         ρ, s, D, τ, типы вклада

│   ├── lanchester/          laws, hetero, salvo, deitchman, stochastic, scenario

│   ├── hotspots.py          индекс напряжённости

│   ├── uncertainty.py       Монте-Карло

│   └── validation/          backtest_wars, fit_battles, compare_indices

├── api/                     FastAPI

├── web/                     React-приложение

├── prototype/               HTML-прототип

└── tools/                   build_catalog.mjs, catalog_xlsx.py, word/

## 3.3. Модель данных

| Таблица | Ключевые поля |
| --- | --- |
| country | iso3, nameru, nameen, region, bloc |
| indicator | id, pillar, subpillar, name, unit, dir, transform, role, weight, freq |
| source | id, name, url, licence, default_reliability |
| observation | country, indicator, year, value, low, high, sourceid, reliability (A1–F6), isimputed, note, enteredby, enteredat |
| platform / inventory | образец ВВТ: класс, поколение, qcoef, метод; наличие: country, platform, year, count, serviceableshare |
| treaty | id, name, parties[], class (A–F), article, signed, status, default_rho |
| alliance_event | treatyid, date, type (участие, отказ, учения), effecton_rho, source |
| weight_profile / weight | профиль весов (экспертный, энтропийный, калиброванный, смешанный) и значения по узлам |
| scenario | sidea[], sideb[] с ρ, s, D, τ; театр; d; α; горизонт; порог слома; режим ЯО |
| hotspot | пара государств, индекс напряжённости по месяцам, события |
| run | id, тип, параметры, версия методики, хэш данных, результаты |

## 3.4. Методы API

GET  /indicators?pillar=&role=           каталог

GET  /countries/{iso3}/profile?year=     столпы, вклад, сильные и слабые стороны, входы модели боя

POST /index/compute                      {weights, rho, alpha, nuclear, norm, D, mc_runs} → рейтинг с интервалами

POST /index/sensitivity                  индексы Соболя по весам

GET  /treaties?country=                  союзы страны с исходными ρ

POST /coalition/compute                  {side, members[{iso3, rho, s, D, tau, types}]} → баланс во времени

POST /scenario/run                       {A, B, коалиции, условия} → вероятности, кривые, инварианты

GET  /hotspots                           индекс напряжённости по очагам

POST /data/import                        Excel/CSV → проверка → черновик → публикация

GET  /runs/{id}/report?format=docx|xlsx  отчёт

# 4. Интерфейс

## 4.1. Принципы

- Объяснимость каждой цифры: щелчок по значению показывает формулу, вклад в итог и источник с кодом достоверности.

- Неопределённость всегда на виду: «усы» у индекса, диапазон мест, полоса прогонов в модели боя.

- От общего к частному: рейтинг → профиль → сравнение → коалиции → модель боя → показатель.

- Сценарий — основной режим: любые страны и коалиции сталкиваются одной кнопкой.

- Мгновенная обратная связь: ползунки весов, ρ, α и D сразу пересчитывают результат и показывают сдвиги мест.

- Конвенции предметной области: сторона A — красным, B — синим, как на оперативных картах; термины ЕБП, порог слома, соотношение сил.

- Русский и английский интерфейс, светлая и тёмная темы, работа с клавиатуры, адаптивность до ширины телефона.

## 4.2. Экраны

| Экран | Ключевые элементы | В прототипе |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг | список с полосой ИВМ и 90% интервалом, диапазон мест, тепловая полоса 12 столпов, выбор меры и весов, ползунок удалённости D, карта мира | есть, без карты |
| Профиль страны | плитки (ИВМ, место, без СЯС, λ, данные), радар против медианы, столпы, сильные и слабые показатели, входы модели боя, таблица показателей с σ | есть |
| Сравнение | 2–5 стран: радары, перевес по столпам, крупнейшие разрывы, переход к модели боя | есть, 2 страны |
| Коалиции | меню готовых коалиций, конструктор, ползунки ρ, s, τ, граф союзов, баланс во времени, «что если союзник не вступит» | план |
| Модель боя | стороны и правка входов, условия, вероятности исходов, кривые с полосой 10–90%, инвариант, чувствительность к α, уравнения с числами | есть |
| Монитор очагов | карта напряжённости, лента событий, история, кнопка «Открыть сценарий» | план |
| Методика и веса | наборы весов, ρ, α, режим ЯО, нормировка, веса столпов, AHP с индикатором согласованности, индексы Соболя | есть, без AHP |
| Показатели | каталог с поиском и фильтрами, описание ролей и источников | есть |
| Данные | заполненность «страна × показатель», импорт Excel, черновик и публикация, журнал, форма экспертной оценки | план |
| Отчёты | профиль, сравнение, коалиция, сценарий, очаг — в DOCX, XLSX, PDF | план |

## 4.3. Роли пользователей

- Аналитик — рейтинги, сравнения, коалиции, сценарии, отчёты.

- Эксперт — экспертные баллы и ρ с обоснованием, участие в AHP и Дельфи.

- Администратор данных — импорт, проверка, публикация снимков, справочники ВВТ и договоров.

- Руководитель — сводные экраны, монитор очагов, отчёты.

# 5. Риски

| Риск | Вероятность | Мера |
| --- | --- | --- |
| Закрытость данных о качестве и готовности | высокая | экспертные оценки с явной σ, класс данных в интерфейсе |
| Лицензия IISS Military Balance | средняя | хранить производные оценки; ручной ввод с указанием источника; сверка с открытыми данными |
| Субъективность экспертов | высокая | AHP с проверкой согласованности, Дельфи, калибровка по истории, анализ чувствительности |
| Ложная точность | средняя | интервалы везде; запрет вывода одного числа без диапазона |
| Быстрое устаревание (войны меняют баланс за месяцы) | высокая | ежеквартальное обновление «быстрых» показателей, дата у каждого значения, ежемесячный монитор очагов |
| Неверная оценка надёжности союзников | средняя | журнал событий союзов, сценарии «союзник не вступит» |
| Политическая чувствительность и неверное использование | средняя | прозрачная методика, оговорки в отчётах, журнал версий |

# 6. Каталог показателей: сводка

| Код | Столп | Показателей | Подгруппы |
| --- | --- | --- | --- |
| GRD | Сухопутные войска | 32 | Бронетехника; Артиллерия и ракеты; ПТО и войсковая ПВО; Армейская авиация и БПЛА; Обеспечение и спецвойска; Готовность и качество |
| AIR | ВВС и ПВО | 28 | Боевая авиация; Обеспечивающая авиация; Беспилотная авиация; Вооружение; Готовность и инфраструктура; ПВО и ПРО |
| NAV | Военно-морские силы | 25 | Надводные силы; Подводные силы; Морская авиация и береговые силы; Экспедиционные возможности; Качество и готовность |
| STR | Стратегические силы | 18 | Ядерный арсенал; Средства доставки; Устойчивость сдерживания; Стратегические неядерные средства |
| C4I | Космос, кибер, управление | 20 | Космос; Кибер и информация; Управление и связь; Разведка и РЭБ |
| PER | Личный состав | 19 | Численность; Комплектование; Подготовка и качество; Мораль и устойчивость |
| ECO | Экономика обороны | 21 | Военный бюджет; Экономическая база; Финансовая устойчивость |
| IND | ОПК и технологии | 24 | Оборонная промышленность; Производственные мощности; Технологическая база; Сырьё и материалы |
| LOG | Логистика и мобилизация | 23 | Транспорт; Энергетика; Мобилизация; Жизнеобеспечение |
| GEO | География и демография | 15 | Территория; Положение и рубежи; Демография |
| ALL | Союзы и присутствие | 14 | Союзы; Зарубежное присутствие; Партнёрства и влияние |
| GOV | Управление и опыт | 14 | Боевой опыт; Государственное управление; Военное управление; Внутренняя устойчивость |
|  | Итого | 253 |  |

| Роль | Смысл | Куда входит в модель | Показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Численность | N₀ (в степени α) | 41 |
| Q | Качество | эффективность e | 57 |
| M | Множитель | эффективность e (мультипликативно) | 35 |
| S | Устойчивость | резерв R, восполнение r, задержка | 81 |
| P | Проекция | радиус λ | 13 |
| G | Сдерживание | ось сдерживания, класс 0–4 | 11 |
| C | Контекст | коэффициенты местности и обороны | 15 |

Обозначения в полном каталоге: «Напр.» — ↑ больше лучше, ↓ больше хуже; «Преобр.» — лог (логарифм), лин (линейно), доля, балл (экспертный балл 0–10), кат (категория); «Вес» — вес внутри столпа 1–5.

Источник истины. каталог ведётся в data/indicators.csv и data/indicators.xlsx. Этот документ — снимок на дату сборки; при изменении каталога пересоберите документы командой node tools/word/build_all.js.

# 7. Полный каталог показателей

## GRD — Сухопутные войска (32)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Основные боевые танки, всего | Бронетехника | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS |
| G02 | Доля танков современных поколений (3+ и модернизированных) | Бронетехника | % | ↑ | доля | Q | 3 | IISS, Э |
| G03 | Средний возраст танкового парка | Бронетехника | лет | ↓ | лин | Q | 1 | IISS, ОТКР |
| G04 | Боевые машины пехоты (БМП) | Бронетехника | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G05 | БТР, MRAP и прочие ББМ | Бронетехника | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| G06 | Доля современных БМП и БТР | Бронетехника | % | ↑ | доля | Q | 2 | IISS, Э |
| G07 | Танки с комплексами активной защиты (КАЗ) | Бронетехника | % | ↑ | доля | Q | 1 | ОТКР, Э |
| G08 | Самоходная артиллерия (САУ) | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G09 | Буксируемая артиллерия | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | N | 1 | IISS |
| G10 | Реактивные системы залпового огня (РСЗО) | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G11 | Тяжёлые миномёты (от 120 мм) | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | N | 1 | IISS |
| G12 | Высокоточные средства дальностью от 70 км (РСЗО ВТО, ОТРК) | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | Q | 4 | IISS, ОТКР |
| G13 | Пусковые установки оперативно-тактических ракет | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G14 | Контрбатарейные РЛС и средства артразведки | Артиллерия и ракеты | ед. | ↑ | лог | M | 2 | IISS, Э |
| G15 | Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) | ПТО и войсковая ПВО | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| G16 | Войсковые ЗРК малой и средней дальности | ПТО и войсковая ПВО | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G17 | Переносные ЗРК (ПЗРК) | ПТО и войсковая ПВО | ед. | ↑ | лог | N | 1 | IISS, ОТКР |
| G18 | Средства противодействия БПЛА (РЭБ, ЗАК) | ПТО и войсковая ПВО | балл | ↑ | балл | M | 2 | Э |
| G19 | Ударные вертолёты | Армейская авиация и БПЛА | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G20 | Многоцелевые и транспортные вертолёты | Армейская авиация и БПЛА | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| G21 | Тактические разведывательные БПЛА | Армейская авиация и БПЛА | ед. | ↑ | лог | M | 2 | IISS, ОТКР |
| G22 | Барражирующие боеприпасы и FPV-дроны (выпуск в год) | Армейская авиация и БПЛА | тыс. ед. | ↑ | лог | N | 3 | ОТКР, Э |
| G23 | Силы специальных операций | Обеспечение и спецвойска | тыс. чел. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| G24 | Морская пехота и воздушно-десантные войска | Обеспечение и спецвойска | тыс. чел. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| G25 | Инженерная техника (мостоукладчики, разграждение) | Обеспечение и спецвойска | ед. | ↑ | лог | S | 1 | IISS |
| G26 | Тактические комплексы РЭБ | Обеспечение и спецвойска | ед. | ↑ | лог | M | 2 | ОТКР, Э |
| G27 | Соединения постоянной готовности (бригады-эквиваленты) | Готовность и качество | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| G28 | Укомплектованность частей личным составом | Готовность и качество | % | ↑ | доля | Q | 2 | Э, ОТКР |
| G29 | Коэффициент исправности техники | Готовность и качество | % | ↑ | доля | Q | 3 | Э, ОТКР |
| G30 | Интенсивность полевой подготовки (дней учений в год) | Готовность и качество | дн. | ↑ | лин | Q | 2 | Э, ОТКР |
| G31 | Оснащённость тепловизорами и ночными прицелами | Готовность и качество | балл | ↑ | балл | Q | 1 | Э |
| G32 | Запасы артиллерийских боеприпасов | Готовность и качество | млн выстр. | ↑ | лог | S | 3 | Э, ОТКР |

## AIR — ВВС и ПВО (28)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Боевые самолёты, всего | Боевая авиация | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS |
| A02 | Истребители 4/4+ поколения | Боевая авиация | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| A03 | Истребители 5-го поколения | Боевая авиация | ед. | ↑ | лог | Q | 4 | IISS |
| A04 | Штурмовики и фронтовые бомбардировщики | Боевая авиация | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| A05 | Доля малозаметных (стелс) платформ | Боевая авиация | % | ↑ | доля | Q | 2 | IISS, Э |
| A06 | Самолёты ДРЛО и управления (AEW&C) | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | M | 4 | IISS |
| A07 | Самолёты-заправщики | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | P | 3 | IISS |
| A08 | Тяжёлые военно-транспортные самолёты | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | P | 3 | IISS |
| A09 | Средние и лёгкие военно-транспортные самолёты | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | S | 1 | IISS |
| A10 | Самолёты РЭБ и радиотехнической разведки | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | M | 3 | IISS |
| A11 | Учебно-боевые самолёты | Обеспечивающая авиация | ед. | ↑ | лог | S | 1 | IISS |
| A12 | Ударные БПЛА классов MALE и HALE | Беспилотная авиация | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS, ОТКР |
| A13 | Дальние ударные дроны-камикадзе (выпуск в год) | Беспилотная авиация | тыс. ед. | ↑ | лог | N | 2 | ОТКР, Э |
| A14 | Ракеты «воздух–воздух» большой дальности (класс) | Вооружение | балл | ↑ | балл | Q | 2 | Э |
| A15 | Запас авиационных крылатых ракет | Вооружение | ед. | ↑ | лог | S | 2 | Э |
| A16 | Запас высокоточных авиабомб и УАБ | Вооружение | тыс. ед. | ↑ | лог | S | 2 | Э |
| A17 | Средний годовой налёт лётчика | Готовность и инфраструктура | ч | ↑ | лин | Q | 3 | Э, ОТКР |
| A18 | Исправность авиапарка | Готовность и инфраструктура | % | ↑ | доля | Q | 3 | Э |
| A19 | Средний возраст боевого авиапарка | Готовность и инфраструктура | лет | ↓ | лин | Q | 1 | IISS |
| A20 | Военные аэродромы с ВПП от 2400 м | Готовность и инфраструктура | ед. | ↑ | лог | S | 2 | ОТКР |
| A21 | Защищённые укрытия для самолётов | Готовность и инфраструктура | балл | ↑ | балл | Q | 1 | ОТКР, Э |
| A22 | Международные и межвидовые лётные учения | Готовность и инфраструктура | в год | ↑ | лог | Q | 1 | ОТКР |
| A23 | Дивизионы ЗРК большой дальности | ПВО и ПРО | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS |
| A24 | Дивизионы ЗРК средней дальности | ПВО и ПРО | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| A25 | Запас зенитных управляемых ракет | ПВО и ПРО | тыс. ед. | ↑ | лог | S | 3 | Э |
| A26 | Нестратегическая ПРО (перехват БР малой и средней дальности) | ПВО и ПРО | балл | ↑ | балл | M | 3 | ОТКР, Э |
| A27 | Покрытие территории единой системой ПВО | ПВО и ПРО | % | ↑ | доля | M | 3 | Э |
| A28 | РЛС дальнего обнаружения и загоризонтные РЛС | ПВО и ПРО | ед. | ↑ | лог | M | 2 | ОТКР |

## NAV — Военно-морские силы (25)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | Суммарное водоизмещение боевого флота | Надводные силы | тыс. т | ↑ | лог | N | 4 | IISS, ОТКР |
| N02 | Авианосцы | Надводные силы | ед. | ↑ | лин | P | 4 | IISS |
| N03 | Крейсеры и эсминцы | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS |
| N04 | Фрегаты | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| N05 | Корветы | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| N06 | Ракетные и патрульные катера | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 1 | IISS |
| N07 | Вертикальные пусковые ячейки (VLS), всего | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS, ОТКР |
| N08 | Корабельная зональная ПВО | Надводные силы | балл | ↑ | балл | Q | 3 | Э |
| N09 | Противокорабельные ракеты (дальность, скорость) | Надводные силы | балл | ↑ | балл | Q | 3 | Э |
| N10 | Минно-тральные корабли | Надводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 1 | IISS |
| N11 | Атомные многоцелевые подводные лодки | Подводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 4 | IISS |
| N12 | Неатомные подводные лодки (в т. ч. с ВНЭУ) | Подводные силы | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| N13 | Боевые необитаемые подводные аппараты | Подводные силы | балл | ↑ | балл | Q | 1 | ОТКР, Э |
| N14 | Базовые патрульные самолёты (ПЛО) | Морская авиация и береговые силы | ед. | ↑ | лог | M | 2 | IISS |
| N15 | Палубные истребители | Морская авиация и береговые силы | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS |
| N16 | Береговые ракетные комплексы | Морская авиация и береговые силы | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS |
| N17 | Безэкипажные катера (БЭК) | Морская авиация и береговые силы | балл | ↑ | балл | N | 2 | ОТКР, Э |
| N18 | Береговая охрана (водоизмещение) | Морская авиация и береговые силы | тыс. т | ↑ | лог | C | 1 | IISS |
| N19 | Универсальные десантные и вертолётоносные корабли | Экспедиционные возможности | ед. | ↑ | лог | P | 3 | IISS |
| N20 | Танкодесантные и прочие десантные корабли | Экспедиционные возможности | ед. | ↑ | лог | P | 2 | IISS |
| N21 | Суда комплексного снабжения и танкеры ВМС | Экспедиционные возможности | ед. | ↑ | лог | P | 3 | IISS |
| N22 | Военно-морские базы, включая зарубежные | Экспедиционные возможности | ед. | ↑ | лог | P | 2 | ОТКР |
| N23 | Средний возраст флота | Качество и готовность | лет | ↓ | лин | Q | 2 | IISS, ОТКР |
| N24 | Ходовые дни кораблей в море в год | Качество и готовность | дн. | ↑ | лин | Q | 2 | Э, ОТКР |
| N25 | Коэффициент оперативной готовности кораблей | Качество и готовность | % | ↑ | доля | Q | 2 | Э |

## STR — Стратегические силы (18)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Ядерные боезаряды, всего | Ядерный арсенал | ед. | ↑ | лог | G | 4 | SIPRI-YB, FAS |
| S02 | Развёрнутые стратегические боезаряды | Ядерный арсенал | ед. | ↑ | лог | G | 4 | SIPRI-YB, FAS |
| S03 | Нестратегическое ядерное оружие | Ядерный арсенал | ед. | ↑ | лог | G | 2 | FAS, BAS |
| S04 | Запасы делящихся материалов (ВОУ, плутоний) | Ядерный арсенал | т | ↑ | лог | G | 1 | IPFM |
| S05 | Латентный ядерный потенциал (обогащение, переработка) | Ядерный арсенал | балл | ↑ | балл | G | 1 | IAEA, Э |
| S06 | Пусковые установки МБР | Средства доставки | ед. | ↑ | лог | G | 3 | SIPRI-YB, FAS |
| S07 | Пусковые установки БРПЛ | Средства доставки | ед. | ↑ | лог | G | 3 | SIPRI-YB, FAS |
| S08 | Стратегические бомбардировщики-носители | Средства доставки | ед. | ↑ | лог | G | 2 | IISS, FAS |
| S09 | Наличие ядерной триады (0–3 компонента) | Средства доставки | балл | ↑ | кат | G | 4 | FAS, Э |
| S10 | Баллистические ракеты средней дальности | Средства доставки | ед. | ↑ | лог | N | 2 | IISS, ОТКР |
| S11 | Гарантированный ответный удар (живучесть сил) | Устойчивость сдерживания | балл | ↑ | балл | G | 4 | Э |
| S12 | Система предупреждения о ракетном нападении | Устойчивость сдерживания | балл | ↑ | балл | M | 3 | ОТКР, Э |
| S13 | Стратегическая ПРО | Устойчивость сдерживания | балл | ↑ | балл | M | 2 | ОТКР, Э |
| S14 | Расширенное сдерживание («ядерный зонтик» союзника) | Устойчивость сдерживания | балл | ↑ | кат | G | 2 | Э |
| S15 | Гиперзвуковые комплексы | Стратегические неядерные средства | балл | ↑ | балл | Q | 3 | ОТКР, Э |
| S16 | Крылатые ракеты большой дальности наземного и морского базирования | Стратегические неядерные средства | ед. | ↑ | лог | N | 3 | IISS, Э |
| S17 | Противоспутниковое оружие (ПСО) | Стратегические неядерные средства | балл | ↑ | балл | Q | 2 | SWF, Э |
| S18 | Неядерные высокоточные средства дальностью от 1500 км | Стратегические неядерные средства | балл | ↑ | балл | Q | 2 | Э |

## C4I — Космос, кибер, управление (20)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Военные спутники и спутники двойного назначения | Космос | ед. | ↑ | лог | M | 3 | UCS |
| C02 | Спутники видовой разведки (оптика и радар) | Космос | ед. | ↑ | лог | M | 3 | UCS |
| C03 | Спутники военной связи | Космос | ед. | ↑ | лог | M | 2 | UCS |
| C04 | Собственная навигационная система (ГНСС) | Космос | балл | ↑ | кат | M | 3 | Э |
| C05 | Спутники РТР и раннего предупреждения | Космос | ед. | ↑ | лог | M | 2 | UCS |
| C06 | Орбитальные запуски в год | Космос | ед. | ↑ | лог | S | 2 | ОТКР |
| C07 | Собственные космодромы и средства выведения | Космос | балл | ↑ | кат | S | 1 | ОТКР |
| C08 | Киберкомандование (наличие, численность) | Кибер и информация | балл | ↑ | балл | M | 2 | ОТКР, Э |
| C09 | Глобальный индекс кибербезопасности (ITU GCI) | Кибер и информация | балл | ↑ | лин | M | 2 | ITU |
| C10 | Наступательный киберпотенциал | Кибер и информация | балл | ↑ | балл | M | 2 | Э |
| C11 | Военное применение ИИ (программы, внедрение) | Кибер и информация | балл | ↑ | балл | Q | 2 | Э |
| C12 | Квантовые технологии и криптография | Кибер и информация | балл | ↑ | балл | Q | 1 | Э |
| C13 | Единая автоматизированная система управления (сетецентричность) | Управление и связь | балл | ↑ | балл | M | 4 | Э |
| C14 | Защищённая военная связь всех звеньев | Управление и связь | балл | ↑ | балл | M | 3 | Э |
| C15 | Межвидовые (объединённые) учения в год | Управление и связь | ед. | ↑ | лог | Q | 2 | ОТКР |
| C16 | Стратегические разведывательные БПЛА и самолёты | Разведка и РЭБ | ед. | ↑ | лог | M | 2 | IISS |
| C17 | Стратегические комплексы РЭБ | Разведка и РЭБ | балл | ↑ | балл | M | 3 | Э |
| C18 | Радиолокационное покрытие воздушного пространства | Разведка и РЭБ | % | ↑ | доля | M | 2 | Э |
| C19 | Масштаб военной разведки (оценка ресурсов) | Разведка и РЭБ | балл | ↑ | балл | M | 2 | Э |
| C20 | Контроль подводных кабелей и узлов связи | Разведка и РЭБ | балл | ↑ | балл | C | 1 | ОТКР, Э |

## PER — Личный состав (19)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Военнослужащие действующей армии | Численность | тыс. чел. | ↑ | лог | N | 4 | IISS, WB |
| P02 | Подготовленный резерв | Численность | тыс. чел. | ↑ | лог | S | 3 | IISS |
| P03 | Военизированные формирования | Численность | тыс. чел. | ↑ | лог | N | 1 | IISS |
| P04 | Военнослужащие на 1000 жителей | Численность | чел. | ↑ | лин | N | 1 | WB, IISS |
| P05 | Доля военнослужащих по контракту | Комплектование | % | ↑ | доля | Q | 2 | Э, ОТКР |
| P06 | Срок службы по призыву | Комплектование | мес. | ↑ | лин | C | 1 | CIA |
| P07 | Денежное довольствие к средней зарплате | Комплектование | раз | ↑ | лин | Q | 1 | ОТКР |
| P08 | Удержание кадров (доля продлевающих контракт) | Комплектование | % | ↑ | доля | Q | 1 | Э |
| P09 | Выпуск офицеров военными вузами в год | Комплектование | тыс. чел. | ↑ | лог | S | 1 | ОТКР |
| P10 | Расходы на подготовку на 1 военнослужащего | Подготовка и качество | тыс. $ | ↑ | лог | Q | 3 | SIPRI-M, Э |
| P11 | Доля профессионального сержантского состава | Подготовка и качество | % | ↑ | доля | Q | 2 | Э |
| P12 | Образовательный уровень офицерского корпуса | Подготовка и качество | балл | ↑ | балл | Q | 1 | Э |
| P13 | Индекс человеческого капитала (ВБ) | Подготовка и качество | балл | ↑ | лин | Q | 2 | WB |
| P14 | Доля личного состава с боевым опытом | Подготовка и качество | % | ↑ | доля | Q | 3 | Э |
| P15 | Моральный дух и сплочённость войск | Мораль и устойчивость | балл | ↑ | балл | Q | 3 | Э |
| P16 | Дезертирство и уклонение от службы | Мораль и устойчивость | балл | ↓ | балл | Q | 2 | Э, ОТКР |
| P17 | Годность призывного контингента по здоровью | Мораль и устойчивость | % | ↑ | доля | S | 1 | ОТКР |
| P18 | Доля расходов на личный состав в военном бюджете | Мораль и устойчивость | % | ↓ | доля | C | 1 | SIPRI-M, NATO |
| P19 | Иностранные инструкторы и обучение за рубежом | Мораль и устойчивость | балл | ↑ | балл | Q | 1 | Э |

## ECO — Экономика обороны (21)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Военные расходы (текущие $) | Военный бюджет | млрд $ | ↑ | лог | S | 5 | SIPRI-M |
| E02 | Военные расходы по ППС | Военный бюджет | млрд $ ППС | ↑ | лог | S | 3 | SIPRI-M, IMF |
| E03 | Военные расходы, % ВВП | Военный бюджет | % | ↑ | лин | S | 2 | SIPRI-M |
| E04 | Военные расходы на душу населения | Военный бюджет | $ | ↑ | лог | Q | 1 | SIPRI-M |
| E05 | Доля закупок ВВТ и НИОКР в военном бюджете | Военный бюджет | % | ↑ | доля | Q | 3 | NATO, SIPRI-M, Э |
| E06 | Военные НИОКР | Военный бюджет | млрд $ | ↑ | лог | Q | 3 | OECD, Э |
| E07 | Среднегодовой рост военного бюджета за 5 лет | Военный бюджет | % | ↑ | лин | S | 2 | SIPRI-M |
| E08 | Доля военных расходов в госбюджете | Военный бюджет | % | ↑ | лин | S | 1 | SIPRI-M |
| E09 | Накопленные военные расходы за 10 лет | Военный бюджет | млрд $ | ↑ | лог | S | 3 | SIPRI-M |
| E10 | ВВП (номинальный) | Экономическая база | млрд $ | ↑ | лог | S | 3 | IMF, WB |
| E11 | ВВП по ППС | Экономическая база | млрд $ ППС | ↑ | лог | S | 3 | IMF, WB |
| E12 | ВВП на душу населения по ППС | Экономическая база | $ | ↑ | лог | Q | 2 | IMF, WB |
| E13 | Чистые ресурсы (ВВП × ВВП на душу, по Бекли) | Экономическая база | индекс | ↑ | лог | S | 3 | IMF, расчёт |
| E14 | Среднегодовой рост ВВП за 5 лет | Экономическая база | % | ↑ | лин | S | 1 | IMF |
| E15 | Доля промышленности в ВВП | Экономическая база | % | ↑ | доля | S | 2 | WB |
| E16 | Государственный долг | Финансовая устойчивость | % ВВП | ↓ | лин | S | 2 | IMF |
| E17 | Золотовалютные резервы | Финансовая устойчивость | млрд $ | ↑ | лог | S | 2 | IMF, WB |
| E18 | Внешний долг | Финансовая устойчивость | % ВВП | ↓ | лин | S | 1 | WB |
| E19 | Инфляция | Финансовая устойчивость | % | ↓ | лин | S | 1 | IMF |
| E20 | Сальдо госбюджета | Финансовая устойчивость | % ВВП | ↑ | лин | S | 1 | IMF |
| E21 | Устойчивость к санкциям и доступ к финансовым рынкам | Финансовая устойчивость | балл | ↑ | балл | S | 2 | Э |

## IND — ОПК и технологии (24)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | Выручка национальных компаний ОПК (SIPRI Top-100) | Оборонная промышленность | млрд $ | ↑ | лог | S | 3 | SIPRI-I |
| I02 | Экспорт вооружений (TIV, сумма за 5 лет) | Оборонная промышленность | млн TIV | ↑ | лог | Q | 3 | SIPRI-AT |
| I03 | Импорт вооружений (TIV за 5 лет) как зависимость | Оборонная промышленность | млн TIV | ↓ | лог | S | 2 | SIPRI-AT |
| I04 | Доля ВВТ отечественного производства | Оборонная промышленность | % | ↑ | доля | S | 4 | Э, SIPRI-AT |
| I05 | Полнота цикла: классы ВВТ, выпускаемые самостоятельно | Оборонная промышленность | ед. | ↑ | лин | S | 3 | Э |
| I06 | Выпуск бронетехники в год | Производственные мощности | ед. | ↑ | лог | S | 3 | ОТКР, Э |
| I07 | Выпуск артиллерийских снарядов в год | Производственные мощности | млн шт. | ↑ | лог | S | 4 | ОТКР, Э |
| I08 | Выпуск боевых самолётов в год | Производственные мощности | ед. | ↑ | лог | S | 3 | ОТКР, Э |
| I09 | Выпуск ракет (крылатых, баллистических, ЗУР) в год | Производственные мощности | ед. | ↑ | лог | S | 4 | ОТКР, Э |
| I10 | Выпуск БПЛА в год | Производственные мощности | тыс. ед. | ↑ | лог | S | 3 | ОТКР, Э |
| I11 | Военное судостроение (спущенный тоннаж в год) | Производственные мощности | тыс. т | ↑ | лог | S | 3 | ОТКР |
| I12 | Мобилизационная готовность промышленности | Производственные мощности | балл | ↑ | балл | S | 3 | Э |
| I13 | Расходы на НИОКР | Технологическая база | % ВВП | ↑ | лин | Q | 2 | UNESCO, OECD |
| I14 | Патентные заявки резидентов на 1 млн жителей | Технологическая база | ед. | ↑ | лог | Q | 1 | WIPO |
| I15 | Глобальный инновационный индекс | Технологическая база | балл | ↑ | лин | Q | 2 | WIPO |
| I16 | Выпуск инженеров и STEM-специалистов | Технологическая база | тыс. чел. | ↑ | лог | S | 2 | UNESCO |
| I17 | Микроэлектроника: собственное производство чипов | Технологическая база | балл | ↑ | балл | S | 3 | Э |
| I18 | Собственное авиадвигателестроение | Технологическая база | балл | ↑ | кат | S | 2 | Э |
| I19 | Станкостроение и машиностроение (выпуск) | Технологическая база | млрд $ | ↑ | лог | S | 2 | UNIDO |
| I20 | Высокотехнологичный экспорт | Технологическая база | млрд $ | ↑ | лог | Q | 1 | WB |
| I21 | Производство стали | Сырьё и материалы | млн т | ↑ | лог | S | 2 | WSA |
| I22 | Производство алюминия и титана | Сырьё и материалы | тыс. т | ↑ | лог | S | 1 | USGS |
| I23 | Редкоземельные металлы (добыча и переработка) | Сырьё и материалы | т | ↑ | лог | S | 2 | USGS |
| I24 | Мощности по порохам и взрывчатым веществам | Сырьё и материалы | балл | ↑ | балл | S | 3 | Э |

## LOG — Логистика и мобилизация (23)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | Железные дороги | Транспорт | тыс. км | ↑ | лог | S | 2 | CIA, WB |
| L02 | Автодороги с твёрдым покрытием | Транспорт | тыс. км | ↑ | лог | S | 1 | CIA |
| L03 | Аэропорты с бетонной ВПП | Транспорт | ед. | ↑ | лог | S | 1 | CIA |
| L04 | Крупные морские порты | Транспорт | ед. | ↑ | лог | P | 1 | UNCTAD, CIA |
| L05 | Торговый флот (дедвейт) | Транспорт | млн т | ↑ | лог | P | 2 | UNCTAD |
| L06 | Внутренние водные пути | Транспорт | тыс. км | ↑ | лог | S | 1 | CIA |
| L07 | Подвижной состав для военных перевозок (транспортёры, тягачи) | Транспорт | балл | ↑ | балл | S | 2 | Э |
| L08 | Добыча нефти | Энергетика | млн барр./сут | ↑ | лог | S | 2 | EIA |
| L09 | Потребление нефти | Энергетика | млн барр./сут | ↓ | лог | S | 1 | EIA |
| L10 | Доказанные запасы нефти | Энергетика | млрд барр. | ↑ | лог | S | 1 | EIA |
| L11 | Добыча природного газа | Энергетика | млрд м³ | ↑ | лог | S | 1 | EIA |
| L12 | Производство электроэнергии | Энергетика | ТВт·ч | ↑ | лог | S | 2 | EIA, IEA |
| L13 | Потребление первичной энергии (компонент CINC) | Энергетика | ЭДж | ↑ | лог | S | 2 | EIA, COW |
| L14 | Энергетическая самодостаточность (производство к потреблению) | Энергетика | % | ↑ | лин | S | 3 | EIA, IEA |
| L15 | Стратегический резерв нефти (дни импорта) | Энергетика | дн. | ↑ | лин | S | 1 | IEA |
| L16 | Мобилизационный ресурс (годные мужчины 18–49 лет) | Мобилизация | млн чел. | ↑ | лог | S | 3 | UN, CIA |
| L17 | Время развёртывания мобилизационного резерва | Мобилизация | дн. | ↓ | лог | S | 3 | Э |
| L18 | Техника на базах хранения | Мобилизация | тыс. ед. | ↑ | лог | S | 2 | IISS, ОТКР |
| L19 | Мобилизационные запасы материальных средств | Мобилизация | балл | ↑ | балл | S | 2 | Э |
| L20 | Продовольственная самодостаточность | Жизнеобеспечение | % | ↑ | лин | S | 2 | FAO |
| L21 | Устойчивость энергосистемы (резервирование, защита) | Жизнеобеспечение | балл | ↑ | балл | S | 2 | Э |
| L22 | Гражданская оборона и защитные сооружения | Жизнеобеспечение | балл | ↑ | балл | S | 1 | Э |
| L23 | Больничные койки на 1000 жителей | Жизнеобеспечение | ед. | ↑ | лин | S | 1 | WB, WHO |

## GEO — География и демография (15)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Площадь территории | Территория | тыс. км² | ↑ | лог | C | 2 | CIA, WB |
| D02 | Стратегическая глубина (от границы до ключевых центров) | Территория | км | ↑ | лог | C | 3 | ГИС, Э |
| D03 | Защитный рельеф (горы, леса, водные преграды) | Территория | балл | ↑ | балл | C | 2 | ГИС |
| D04 | Климатическая суровость для наступающего | Территория | балл | ↑ | балл | C | 1 | ГИС |
| D05 | Протяжённость сухопутных границ | Положение и рубежи | км | ↓ | лог | C | 1 | CIA |
| D06 | Береговая линия | Положение и рубежи | км | ↑ | лог | C | 1 | CIA |
| D07 | Соседи с территориальными спорами | Положение и рубежи | ед. | ↓ | лин | C | 2 | Э, UCDP |
| D08 | Выход к открытому океану | Положение и рубежи | балл | ↑ | кат | P | 2 | ГИС |
| D09 | Контроль проливов и ключевых морских коммуникаций | Положение и рубежи | балл | ↑ | балл | P | 2 | Э |
| D10 | Население | Демография | млн чел. | ↑ | лог | S | 4 | UN |
| D11 | Ежегодно достигающие призывного возраста | Демография | тыс. чел. | ↑ | лог | S | 3 | UN, CIA |
| D12 | Городское население (компонент CINC) | Демография | млн чел. | ↑ | лог | S | 1 | UN, COW |
| D13 | Медианный возраст | Демография | лет | ↓ | лин | S | 1 | UN |
| D14 | Суммарный коэффициент рождаемости | Демография | дет./жен. | ↑ | лин | S | 1 | UN |
| D15 | Коэффициент демографической нагрузки | Демография | % | ↓ | лин | S | 1 | UN |

## ALL — Союзы и присутствие (14)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X01 | Членство в блоке с обязательством коллективной обороны | Союзы | балл | ↑ | кат | M | 4 | ATOP, Э |
| X02 | Союзники по договорам о взаимной обороне | Союзы | ед. | ↑ | лог | M | 2 | ATOP |
| X03 | Совокупная военная мощь союзников (с учётом надёжности) | Союзы | индекс | ↑ | лог | M | 4 | расчёт |
| X04 | Надёжность союзнических обязательств | Союзы | балл | ↑ | балл | M | 3 | Э |
| X05 | Оперативная совместимость с союзниками (стандарты, учения) | Союзы | балл | ↑ | балл | M | 2 | Э |
| X06 | Военные базы и пункты базирования за рубежом | Зарубежное присутствие | ед. | ↑ | лог | P | 3 | ОТКР |
| X07 | Военнослужащие, размещённые за рубежом | Зарубежное присутствие | тыс. чел. | ↑ | лог | P | 2 | IISS |
| X08 | Войска союзников на своей территории | Зарубежное присутствие | тыс. чел. | ↑ | лог | M | 2 | IISS |
| X09 | Страны-партнёры по военно-техническому сотрудничеству | Партнёрства и влияние | ед. | ↑ | лог | M | 2 | SIPRI-AT |
| X10 | Страны — получатели вооружений | Партнёрства и влияние | ед. | ↑ | лог | M | 1 | SIPRI-AT |
| X11 | Обмен разведданными с союзниками | Партнёрства и влияние | балл | ↑ | балл | M | 2 | Э |
| X12 | Постоянное членство в СБ ООН | Партнёрства и влияние | балл | ↑ | кат | C | 1 | ООН |
| X13 | Участие в миротворческих операциях ООН | Партнёрства и влияние | чел. | ↑ | лог | Q | 1 | ООН |
| X14 | Санкционное давление (страны, применяющие санкции) | Партнёрства и влияние | ед. | ↓ | лог | C | 2 | ОТКР |

## GOV — Управление и опыт (14)

| ID | Показатель | Подгруппа | Ед. | Напр. | Преобр. | Роль | Вес | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Опыт межгосударственных конфликтов за 15 лет | Боевой опыт | балл | ↑ | балл | Q | 3 | COW, UCDP |
| H02 | Опыт контрповстанческих и экспедиционных операций | Боевой опыт | балл | ↑ | балл | Q | 2 | UCDP, Э |
| H03 | Темп восполнения боевых потерь | Боевой опыт | балл | ↑ | балл | S | 2 | Oryx, Э |
| H04 | Эффективность государственного управления (WGI) | Государственное управление | балл | ↑ | лин | Q | 2 | WB |
| H05 | Индекс восприятия коррупции (CPI) | Государственное управление | балл | ↑ | лин | Q | 2 | TI |
| H06 | Политическая стабильность и отсутствие насилия (WGI) | Государственное управление | балл | ↑ | лин | S | 2 | WB |
| H07 | Качество военной доктрины и её соответствие современной войне | Военное управление | балл | ↑ | балл | Q | 3 | Э |
| H08 | Качество высшего командования | Военное управление | балл | ↑ | балл | Q | 3 | Э |
| H09 | Скорость принятия решений и делегирование полномочий | Военное управление | балл | ↑ | балл | Q | 2 | Э |
| H10 | Прозрачность и подотчётность оборонного бюджета | Военное управление | балл | ↑ | балл | C | 1 | TI-DS, SIPRI-M |
| H11 | Внутренние вооружённые конфликты (UCDP) | Внутренняя устойчивость | балл | ↓ | балл | S | 2 | UCDP |
| H12 | Общественная поддержка армии и обороны | Внутренняя устойчивость | балл | ↑ | балл | S | 2 | опросы, Э |
| H13 | Устойчивость к информационным операциям противника | Внутренняя устойчивость | балл | ↑ | балл | S | 1 | Э |
| H14 | Риск военного переворота и политизации армии | Внутренняя устойчивость | балл | ↓ | балл | C | 1 | V-Dem, Э |